项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：福利彩票销售业务系统技术服务及运维

主管部门：内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

年   月   日

（盖章）

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目基本情况简介	1

（二）绩效目标设定及指标完成情况	2

二、绩效自评工作情况	2

（一）绩效自评目的	2

（二）项目资金投入情况	3

（三）项目资金产出情况	3

（四）项目资金管理情况	4

三、项目绩效情况	4

（一）产出指标完成情况	4

（二）效益指标完成情况	8

（三）满意度指标完成情况	9

（四）自评得分情况	9

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	9

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因	10

（二）下一步改进措施	10

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施	10

五、绩效自评结果拟应用和公开情况	10

（一）绩效自评结果应用	10

（二）绩效自评结果公开	11

六、其他需要说明的问题	11

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心

福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目

支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

内蒙古自治区福利彩票销售管理中心（以下简称“我中心”）福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目（以下简称“本项目”）由市场一部、市场二部、服务部、技术部共同实施。本项目2024年预算1,402.99万元，其中：上年结转资金492.41万元，2024预算金额939.00万元，收回资金28.42万元；全年支出1,069.29万元，其中：上年结转资金支出463.99万元，2024年预算支出605.30万元。预算执行率76.22%。

本项目主要包含全区销售站综合管理平台维保服务、即开票销售系统服务、即开票专用SIM卡通讯费、电脑票投注机维护、舆情监测系统服务、电脑票系统软件技术支持服务、服务器存储等维保、网络设备维保、数据中心基础设施维保、视频会议及语音短信平台系统维保、综合业务安全接入系统站点终端维保服务、数据中心专用线路租用、等保测评服务、电子档案导入服务、福彩数据仓库服务项目等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况

通过租用专用线路通讯，保障彩票发行销售系统通讯链路稳定，具备安全性、可靠性、持续性。通过对彩票销售系统以及相关配套系统、彩票投注设备、站点网络设备的运维服务，确保全区福利彩票销售系统安全高效运行，以保证彩票销售工作持续健康发展。

2.绩效指标完成情况

本项目按计划完成各项维保服务，对目前我中心各类系统和设备的安全稳定运行和各类销售终端通讯业务的正常开展起到了保障作用，确保了福利彩票的正常销售。

二、绩效自评工作情况

## （一）绩效自评目的

为深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》《内蒙古自治区全面实施预算绩效管理的实施意见》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（内政办发〔2021〕5号）及《内蒙古自治区本级预算绩效管理结果应用办法》等的有关要求，强化内蒙古自治区福利彩票销售管理中心的预算绩效管理主体责任，开展我中心2024年度部门预算项目绩效自评工作，通过绩效自评，全面掌握福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，并及时发现项目执行过程中存在的问题、困难，强化绩效自评结果应用，加强项目管理，减少不合理支出、无效支出，提高财政资金使用效益，为加强福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目资金管理提出建设性意见。

## （二）项目资金投入情况

年初预算数1,402.99万元，均为政府性基金。其中：本年预算资金939万元，包括：分配全区销售站综合管理平台维保服务95万元、即开票销售系统服务费240万元、即开票专用SIM卡通讯费5万元、电脑票投注机维护198万元、舆情监测系统服务16万元、服务器存储等维保90万元、网络设备维保65万元、数据中心基础设施维保35万元、视频会议及语音短信平台系统维保30万元、综合业务安全接入系统站点终端维保服务30万元、数据中心专用线路租用67万元、等保测评服务16万元、电子档案导入服务52万元。

上年结转资金492.41万元，包括：维修（护）费479.01万元，租赁费13.4万元。

## （三）项目资金产出情况

2024年本项目总资金1,402.99万元，共支出1,069.29万元，资金使用率为76.22%，其中：投注机电脑票系统软件技术支持服务248.22万元；即开票销售系统运维费238.8万元；电脑票投注机维护费205.88万元；数据中心专用线路租用50.70万元；即开票专用SIM卡通讯费3.48万元；视频会议及语音短信平台系统维保服务23.72万元；服务器及存储设备维保服务57.89万元；系统等保测评服务15万元；全区销售站综合管理平台维保服务37.19万元；综合业务安全接入系统站点终端维保服务31.86万元；内蒙福彩官方微信平台维护8.4万元；舆情监测系统服务费12.8万元；网络设备维保服务费52.09万元；数据中心基础设施维保75.28万元；电子档案录入服务7.98万元。

（四）项目资金管理情况

为进一步加强我中心的资金管理工作，健全财务制度，理顺管理，发挥财务的作用，根据《政府会计准则－基本准则》（中华人民共和国财政部令78号）《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《关于印发彩票机构执行<政府会计制度一一行政事业单位会计科目和报表>的补充规定和衔接规定的通知》（财会〔2018〕26号），结合我中心实际情况制定了《内蒙古自治区福利彩票销售管理中心财务管理制度》，我中心严格执行以上制度，较好地完成了福利彩票销售业务系统技术服务及运维项目的资金管理，使预算资金的投入更具有针对性。资金支出不存在套取、挤占、挪用、虚列等现象。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.产出数量指标完成情况

（1）档案信息数字化加工完成率：目标值等于100%，实际完成70%，该指标分值2，得分1.4。

（2）电子档案系统建设维护数量：目标值等于1套，实际完成1套，该指标分值2，得分2。

（3）综合管理平台维护服务：目标值等于1项，实际完成1项，该指标分值2，得分2。

（4）即开票销售系统维护数量：目标值等于1套，实际完成1套，该指标分值2，得分2。

（5）即开票扫描设备专用卡缴费个数：目标值大于等于550个，实际完成580个，该指标分值1，得分1。

（6）电脑票投注设备备件库设置数量：目标值大于等于15个，实际完成15个，该指标分值1，得分1。

（7）舆情月报出具份数：目标值大于等于12份，实际完成12份，该指标分值1，得分1。

（8）各类系统设备线路等维保巡检次数：目标值大于等于12次，实际完成12次，该指标分值2，得分2。

（9）综合业务安全接入系统站点终端维保数量：目标值大于等于3000台，实际完成3000台，该指标分值1，得分1。

（10）数据中心线路租用数量：目标值大于等于22条，实际完成23条，该指标分值1，得分1。

2.产出质量指标完成情况

（1）档案管理系统数据迁徙完成率：已完成的档案管理系统数据迁移目标值100%，实际完成100%，分值2，得分2。

（2）档案数字化加工达标率：已加工的数字化档案达标率目标值100%，实际完成100%，分值2，得分2。

（3）综合管理平台正常运行保障率：目标值大于等于95%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（4）即开票销售系统验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（5）即开票扫描终端专用卡性能达标：目标值等于300兆，实际完成300兆，该指标分值1，得分1。

（6）电脑票投注机备件保障率：目标值大于等于99%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（7）舆情监测服务达标率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值1，得分1。

（8）各类彩票销售系统设备线路等维保验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

（9）数据中心专用线路使用验收合格率：目标值等于100%，实际完成100%，该指标分值2，得分2。

3.产出时效指标完成情况

（1）档案数据电子化实施工期：目标值小于等于70天，实际第一批次档案数据电子化实施工期50天，该指标分值1，得分1。

（2）数字化档案排除错误时间：目标值小于等于2个工作日，实际2个工作日，该指标分值1，得分1。

（3）各类系统及线路故障排除时限：目标值小于等于24小时，实际未超过24小时，该指标分值1，得分1。

（4）投注机远程维修技术服务响应时间：目标值小于等于1小时，实际未超过1小时，该指标分值2，得分2。

（5）舆情信息推送及时率：目标值等于100%，实际100%，该指标分值1，得分1。

（6）彩票销售相关系统设备线路等故障响应时间：目标值小于等于1小时，实际未超过1小时，该指标分值2，得分2。

（7）视频会议系统故障响应时间：目标值小于等于0.5小时，实际未超过0.51小时，该指标分值2，得分2。

4.产出成本指标完成情况

（1）档案电子化数据迁徙服务成本节约率：目标值≦5%，实际2024年度档案电子化数据迁徙服务预算14.5万元，2024年度实际档案电子化数据迁徙服务13.825万元，故档案电子化数据迁徙服务成本节约率为4.66%，未超过目标值。分值2，得分2。

（2）彩票销售相关系统维保全年总成本：目标值小于等于769万元，实际全年维保成本为675.41万元，未超预算，分值3，得分3。

（3）彩票销售数据宽带线路租用全年总成本：目标值小于等于72万元，实际全年维保成本为51.78万元，未超预算，分值2，得分2。

（4）其他彩票销售运行配套系统维保运行成本：目标值小于等于98万元，实际成本为49.41万元，未超预算，分值3，得分3。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益指标完成情况

（1）档案管理效率提升：目标值为有效提升，实际项目暂未完成，效果暂未体现。分值5，得分5。

（2）即开票销售终端正常运转率：目标值为≧98%，实际完成值为100%，分值5，得分5。

（3）实现全网对内蒙福彩系统的信息监控：目标值较好，实际完成较好，分值5，得分5。

（4）因系统故障发生重大事故次数：目标值等于0，实际未发生重大事故，分值5，得分5。

2.可持续影响指标完成情况

（1）实现电子化档案管理覆盖率：目标值≧90%，实际完成30%，分值3，得分1。

（2）设备及系统维保服务需求满足率：目标值≧90%，实际设备及系统维保服务满足我中心维保需求，分值3，得分3。

（3）投注机正常运行持续时长：目标值小于等于1年，2024年实际运行持续超过1年，分值4，得分4。

（三）满意度指标完成情况

（1）福彩中心工作人员满意度：我中心对各部门使用各类系统情况的满意度进行打分，经调查满意度为100%。目标值≧90%，分值5，得分5。

（2）销售站业主满意度：我中心对销售站业主使用各类系统情况的满意度进行打分，经调查满意度为100%。目标值≧90%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.02分，等级为A。

预算执行率：分值10.00分，得分7.62分，预算资金实际支出1069.29万元，预算执行率76.22%；

产出指标：分值50.00分，得分49.4分；

效益指标：分值30.00分，得分23分；

满意度指标：10.00分，得分10.00分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

1.预算执行率较上年得到大幅提高，但仍未达到自治区要求。主要原因：一是中标价低于预算金额；二是部分项目根据合同约定要在服务期结束后即2025年才支付剩余款项。

2.电子化档案管理覆盖率未达到预期，计划从1993年开始录入电子档案，后根据业务需求和档案的实际利用率，将档案的电子化加工范围调整为自2021年以后起后成的行政、业务、技术等相关档案。导致电子档案管理覆盖率未达标。

（二）下一步改进措施

1.继续加强预算执行过程中的监控和沟通，以期在2025年预算执行率得到提升。

2.针对电子档案管理覆盖率未达标的问题，根据业务需求和档案利用率，调整电子化加工范围，优先处理2021年以后的新档案，并定期审查和更新档案电子化策略，以提升档案管理的全面性和效率，确保覆盖率稳步提升，同时加强对档案管理人员的培训和技能提升，以提升电子档案处理的效率和准确性。

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

1.针对预算执行率未达标的问题，我中心计划加强预算执行过程中的监控和沟通，以确保2025年预算执行率有所提升。

2.我们计划制定并逐步扩大电子档案覆盖范围，优化档案整理流程以提高效率，旨在全面提升档案管理的全面性和效率，从而为用户提供更加便捷的服务。

3.绩效自评结果将作为内部管理的重要依据，用于评估中心各部门的工作绩效，为今后的工作计划和决策提供参考。

（二）绩效自评结果公开

我中心将按照相关要求，将绩效自评结果进行公开。

六、其他需要说明的问题

无